# BodeGasosur Plan de construcción de la demo

Orden pensado para que en cada fase haya algo que enseñar a Compras y provocar retroalimentación, en lugar de construir tres semanas a ciegas.

Documento superado. Sirvió para construir la demo, cuyas fases 0 y 1 quedaron terminadas. El levantamiento posterior invalidó buena parte de lo que planea de la fase 2 en adelante —el costeo por promedio, los roles, el alcance de cada fase—, así que el orden de trabajo vigente es fases-siguientes.md.  Se conserva como registro de cómo se llegó hasta aquí. No lo tomes como plan.

# Fase 0 Cimientos

•  Proyecto Next.js + TypeScript, Tailwind y shadcn/ui

•  docker-compose.yml con PostgreSQL, .env.example

•  Prisma con el esquema de 02-modelo-de-datos.md y primera migración

•  Layout base: navegación lateral, tipografía, identidad visual sobria

Entregable: la aplicación levanta en localhost:3000 con base de datos conectada.

# Fase 1 Catálogos y datos sembrados

•  CRUD de bodegas, estaciones, áreas, unidades, categorías, artículos, proveedores y personas

•  seed.ts con datos verosímiles: 2–3 bodegas, 8–10 estaciones, ~40 artículos típicos

de estación de servicio (filtros, aceites, papelería, uniformes, material de limpieza, equipo de seguridad), proveedores y personal

Entregable: el sistema ya "se parece" a Gasosur. Esta es la primera pantalla que vale la pena enseñar: casi siempre corrigen nombres de estaciones y de áreas ahí mismo.

Criterio de aceptación: se pueden dar de alta y editar todos los catálogos sin tocar la base.

# Fase 2 Entradas

•  Captura de entrada: proveedor, referencia de factura/remisión, bodega destino, fecha,

quién recibe, quién autoriza, observaciones

•  Capturador de partidas con renglones dinámicos: artículo, cantidad, costo unitario, importe

•  Confirmación transaccional: asigna folio, incrementa existencia, recalcula costo promedio

•  Listado de movimientos con filtros y detalle imprimible

Criterios de aceptación:

☐  Al confirmar una entrada, la existencia de destino aumenta exactamente la cantidad capturada

☐  El costo promedio se recalcula correctamente contra un ejemplo hecho a mano

☐  Un borrador no afecta existencias

☐  El folio es consecutivo y sin huecos

# Fase 3 Salidas

•  Captura de salida: bodega origen, estación, área, solicitante, autorizador,

transportista y vehículo, fecha, observaciones

•  El costo unitario se toma del promedio de la bodega y se congela en la partida

•  Validación de existencia suficiente (con el comportamiento que Compras defina — supuesto S5)

•  Comprobante imprimible con espacios de firma

Criterios de aceptación:

☐  No se puede sacar más de lo que hay (o se advierte, según lo definido)

☐  El comprobante contiene todos los datos que Compras pidió: estación, área, quién

autoriza, quién transporta, cantidad, costo y observaciones

☐  La existencia de origen disminuye exactamente lo capturado

# Fase 4 Traspasos ajustes y cancelaciones

•  Traspaso entre bodegas en una sola operación transaccional

•  Ajuste por conteo físico, merma o daño, con motivo obligatorio

•  Cancelación de un movimiento confirmado generando el asiento inverso

•  Comando verificar-existencias que recalcula desde el libro y reporta diferencias

Criterios de aceptación:

☐  Un traspaso deja el total global del artículo sin cambio

☐  Cancelar deja ambos movimientos visibles y enlazados; nada se borra

☐  La verificación reporta cero diferencias tras una batería de movimientos

# Fase 5 Consultas y reportes

•  Existencias por bodega, con resaltado bajo mínimo

•  Kardex por artículo: entradas, salidas y saldo corrido

•  Reporte de material enviado por estación y por área, con rango de fechas

•  Reporte de compras por proveedor

•  Exportación a Excel de todos los anteriores

Entregable: la parte que responde la pregunta original de Compras — "saber hacia qué estaciones se manda material".

# Fase 6 Tablero y acabado

•  Tablero de inicio: existencias bajas, últimos movimientos, gasto del mes por estación

•  Búsqueda global de artículos

•  Estados vacíos, mensajes de error claros, confirmaciones antes de acciones irreversibles

•  Datos de demostración con historia de varios meses para que las gráficas tengan sentido

# Después de la demo

En este punto ya hay respuestas reales de Compras. Con ellas se decide el orden de:

1.  Autenticación, usuarios y roles (Almacenista, Compras, Autorizador, Consulta)

2.  Bitácora de auditoría de todas las acciones

3.  Flujo de solicitud desde la estación (requisición → autorización → surtido)

4.  Ciclo de compras (orden de compra, recepciones parciales)

5.  Adjuntar la foto de la factura o del vale firmado

6.  Despliegue en servidor y respaldos automáticos

7.  Migración del histórico del Excel actual